## Свердловская область

## ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# постановление

31 мая 2017 года                                                                                          № 240

г. Волчанск

Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке

жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального

и электроэнергетического комплексов Волчанского городского округа

к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

В целях эффективной реализации мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и энергетического комплекса Волчанского городского округа к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона 2016/2017 года (прилагается).

2. Предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства (муниципальному унитарному предприятию «Водоканал», обществу с ограниченной ответственностью «Север», обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс-Север», обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальщик 2», обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», муниципальному унитарному предприятию «Волчанский теплоэнергетический комплекс»):

2.1. Провести анализ итогов работы в отопительный период 2016/2017 года и реализовывать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года, с учетом проблем выявленных в ходе отопительного сезона 2016/2017 года.

  - 2.2. Ужесточить контроль за расходованием собственных денежных средств для погашения задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

  - 2.3. Провести контроль электрохозяйства под акты, особое внимание уделить резервным источникам питания и состояния основных электроустановок, обеспечивающих жизнеспособность городского округа.

  - 3. Утвердить разработанный предприятиями и организациями жилищно-коммунальной сферы: муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», общество с ограниченной ответственностью «Север», общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-Север», общество с ограниченной ответственностью  «Коммунальщик», общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик 2», муниципальное унитарное предприятие «Волчанский теплоэнергетический комплекс» план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, коммунального и энергетического комплекса Волчанского   городского округа к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года (прилагается).

  - 4. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства: муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (Ротанову Дмитрию Сергеевичу) и  муниципального унитарного предприятия «Волчанский теплоэнергетический комплекс» (Теняевой Елене Геннадьевне) в срок до 1 сентября 2017 года обеспечить 100 дневный запас энергоресурсов для бесперебойного начала отопительного сезона в нормативные сроки.

  - 5. Руководителям управляющих организаций: общества с ограниченной ответственностью «Комплекс-Север» (Недовесову Сергею Васильевичу), общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» и общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик 2» (Воскобойникову Вадиму Петровичу) в срок до 15 сентября 2016 года завершить подготовку жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2017/2018 года, с проведением обязательной промывки тепловых сетей.

  - 6. Начальнику муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования - Отдела образования Волчанского городского округа (Адельфинской Ольге Валерьевне) обеспечить погашение муниципальными образовательными учреждениями задолженности за полученные тепло-энергетические ресурсы.

7. Начальнику Финансового отдела администрации Волчанского городского округа (Симоновой Татьяне Валерьевне) обеспечить:

7.1. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, выделенных для подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов социального и культурного назначения и коммунального хозяйства к отопительному сезону 2017/2018 года.

  - 7.2. Своевременность расчетов муниципальных бюджетных организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

  - 8. Начальнику отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа (Клементьевой Юлии Павловне):

  - 8.1. В течение подготовительного периода обеспечить предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области информации о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях  по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима), в прокуратуру города Карпинска и Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельный отчет об исполнении планов-графиков.

  - 8.2. Обеспечить предоставление сведений о подготовке к отопительному периоду 2017/2018 года во все органы власти незамедлительно согласно сроков установленных запросами.

  - 9. Руководителям муниципальных учреждений и учреждений социальной сферы, находящихся на территории Волчанского городского округа, независимо от степени подведомственности и подчиненности, подготовить в срок до 15 сентября 2017 года занимаемые здания к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года, с обязательной промывкой тепловых сетей. Также подготовить паспорта готовности.

  - 10. Межведомственной комиссии, состав которой будет определен  постановлением главы Волчанского городского округа, в срок до 15 октября 2017 года совместно с представителями Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону муниципального жилищного фонда, муниципальных котельных, электрических и тепловых сетей на территории и Волчанского городского округа.

  - 11. Председателю комитета по управлению имуществом Волчанского городского округа (Фишер Татьяне Леонидовне) продолжать работу по выявлению бесхозных объектов недвижимости имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжения, тепло и электроснабжение) с последующим механизмом признания муниципальной собственности.

  - 12. Не реже одного раза в неделю проводить совещания с руководителями жилищно-коммунального комплекса Волчанского городского округа и сотрудниками администрации с полными письменными  отчетами о проделанной работе по подготовке к отопительному периоду 2017/2018 года.

  - 13. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Волчанские вести» и разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет www.volchansk-adm.ru.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волчанского городского округа по ЖКХ, транспорту, энергетики и связи Коробача Е.М.

Исполняющий обязанности

главы администрации                                                                          Е.М. Коробач

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению И.о. главы

Волчанского городского округа

от 30.05.2016 года № _______

Информация об итогах отопительного сезона 2016/2017 года

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 
2016/2017 года осуществлялось в соответствии с планом мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, коммунального и энергетического комплексов Волчанского городского округа к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года, утвержденным постановлением главы Волчанского городского округа от 25.05.2016 года № 337 «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Волчанского городского округа к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года».

Итоги выполнения постановления рассмотрены в сентябре 2016 года на оперативном совещании при главе Волчанского городского округа, на котором было отмечено, что подготовка к отопительному сезону прошла  организованно, в соответствии с утвержденными планом мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, коммунального и энергетического комплекса Волчанского городского округа к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года.

По состоянию на 15.09.2016 года готовность Волчанского городского округа к отопительному периоду 2016-2017 года составляла 100%. По состоянию на 16.09.2016 года было полностью осуществлено подключение к системам централизованного теплоснабжения.

В целом по Волчанскому городскому округу начало отопительного сезона 2016/2017 года проведено организованно, без серьезных аварийных ситуаций.

На начало отопительного сезона в Волчанском городском округе создан необходимый запас топлива для муниципальных котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Сформированные нормативные запасы топлива и материально-      технических резервов для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса позволили обеспечить надежное электро- и теплоснабжение потребителей Волчанского городского округа. Созданный запас материально-технических ресурсов позволил    оперативно устранять возможные технологические нарушения.

В срок до 01.11.2016 года, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» муниципальному образованию Волчанский городской округ необходимо было получить паспорт готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2016/2017 года. По состоянию на 15.09.2016 года готовность Волчанского городского округа к отопительному периоду 2016-2017 года составляла 100%.

Подготовлены 18 паспортов готовности к отопительному периоду 2015/2016 года, в том числе 3-х теплоснабжающих, теплосетевых организаций (Общество с ограниченной ответственностью «Север», Волчанский механический завод – филиал общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», муниципальное унитарное предприятие «Волчанский теплоэнергетический комплекс») и 16-ти предприятий и организаций – потребителей тепловой энергии (общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик 2», общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-Север», муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 10», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Волчанская городская больница», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26, муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1, муниципальное казенное дошкольного общеобразовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Волчанская детская музыкальная школа,  муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества, государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска, филиал государственного автономного профессионального учреждения образовательного учреждения Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»).

Готовность жилищно-коммунального хозяйства Волчанского городского округа к работе в зимних условиях 2016/2017 года по основным показателям составила:  жилищный  фонд  –  100 процентов  от общего задания на летнюю ремонтную компанию, 4 котельные – 100 процентов, тепловые сети (33,5 километров) – 100 процентов, водопроводные сети (67,5 километров) – 100 процентов, канализационные сети  (37,4 километра) – 100 процентов.

Паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2016/2017 года получили 233 (100 процентов) жилых домов и 3 (100 процентов) котельных, в том числе 2 (100 процентов) муниципальных котельных.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Волчанского городского округа» муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2020 года» было предусмотрено финансирование мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2016-2017 гг. в размере 675,0 тыс.рублей, данные средства реализованы. Кроме этого, с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области заключено соглашение о выделении бюджетных ассигнований в размере 5435,121 тыс. рублей на капитальный ремонт холодного водоснабжения северной и южной части города, работы по капитальному ремонту проведены. Также разработан проект на реконструкцию водовода питьевой воды от НС2 подъема до НС3 подъема участка водоснабжение северной части города Волчанска с предусмотренной по контракту оплатой в 2017 году, планируется приступить к работам в 2017 году.

Задолженность за тепло-энергоресурсы организаций, осуществляющих деятельность по оказанию жилищных и коммунальных услуг (муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», общество с ограниченной ответственностью «Север», общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-Север», общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик 2», общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», муниципальное унитарное предприятие «Волчанский теплоэнергетический комплекс»):

По состоянию на 01.09.2016 года кредиторская задолженность составляла 87885,0 тыс. руб. по отношению к прошлому году по состоянию на 01.09.2015 года (94113,0 тыс. руб) уменьшилась на 6228,0 тыс. руб, что составило 7%. 	Также активизировалась претензионно-исковая работа управляющими компаниями. По должникам южной части города получено 369 исполнительных листов на сумму 5678268,59 руб., взыскано 3475961,50 руб. По должникам северной части города было получено 167 исполнительных листов на сумму 2830695,28 руб., взыскано 2324112,16 руб.

18 октября 2016 года Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Уральское управление Ростехнадзора) проведена проверка готовности Волчанского городского округа к отопительному периоду 2016-2017 годов. В результате получен акт проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2016-2017 гг. с замечаниями. Паспорт готовности получить нет возможности, так как исправление выявленных замечаний не целесообразно для существующей котельной по ул. Физкультурная, 19. В связи с чем, в были проведены аукционы на строительство блочно-модульных котельных мощностью 20,0 МВт и 5,0 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части                    г. Волчанска, начато строительство котельных.