ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2016 Г.

| №  п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2016 | Факт2016 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского округа до 2020 года |
|  1.  | Цель 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
|  1.1.  | Задача 1 Приведение технического состояния многоквартирных домов на территории Волчанского городского округа в соответствии с установленными правилами и нормами инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, кровли. |
| 1.1.1.  | Количество граждан, для которых создаются безопасные и благоприятные условия для проживания  | чел. | 138 | 199 | 144,2 |  |
| 1.1.2 | Доля граждан, улучшивших условия проживания по отношению к общему числу жителей городского округа | % | 1,4 | 2,1 | 150,0 |  |
| 1.1.3 | Количество семей, для которых создаются безопасные и благоприятные условия для проживания | семей | 63 | 106 | 168,2 |  |
| 1.1.4 | Общая площадь многоквартирных жилых домов, отремонтированных в капитальном ремонте | тыс. м2 | 3,72 | 6,035 | 162,2 |  |
| 1.1.5 | Количество многоквартирных жилых домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | ед. | 9 | 12 | 133,3 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. Содержание жилищного хозяйства на территории Волчанского городского округа до 2020 года |
|  2.1.  | Задача 2. Сохранение жилого фонда Волчанского городского округа и улучшение условий проживания в жилых помещениях для населения |
| 2.1.1.  | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | квартир | 5 | 4 | 80 |  |
| 2.1.2 | Количество нераспределенных жилых помещений. | ед. | 58 | 93 | *160,3* |  |

Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Топчу Т.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

| Коды | Цель, задачи,  программные  мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План2016 | Факт2016 | процент выполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:  | 2016 | 5270,532 | 5027,28 | 95,4 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 5270,532 | 5027,28 | 95,4 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1.Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского округа до 2020 года |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:  |  | 3668,9 | 3429,384 | 93,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 3668,9 | 3429,384 | 93,5 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | 1954,2 | 1944,584 | 99,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 1954,2 | 1944,584 | 99,5 |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Предоставление субсидий из бюджета Волчанского городского округа на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского округа |  | 1714,7 | 1484,8 | 86,6 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 1714,7 | 1484,8 | 86,6 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. Содержание жилищного хозяйства на территории Волчанского городского округа до 2020 года |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:  | 2016 | 1601,632 | 1597,896 | 99,8 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 1601,632 | 1597,896 | 99,8 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 5. Содержание нераспределенных жилых помещений на территории Волчанского городского округа |  | 1004,4 | 1000,663 | 99,6 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 1004,4 | 1000,663 | 99,6 |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 6. Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | 597,232 | 597,232 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 597,232 | 597,232 | 100 |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |

Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Топчу Т.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q1 (0,95) |  Оценка  |
| 0,5 <= Q1 < 0,98  | Неполное финансирование  |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение (1,13) |  Оценка  |
| 1,05 < Q2 <= 1,3  | Средняя результативность (перевыполнение плана)  |

Оценка муниципальной программы – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы в 2016 году на территории Волчанского городского округа выполнялись работы по капитальному ремонту в отношении многоквартирных домов по следующим адресам: улица Пионерская, дом 9, улица Карпинского, дом 17, улица Советская, дом 14.

Кроме этого, по краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 года № 832-ПП, завершены работы по переходящим с 2015 года домам по следующим адресам: Первомайская, дома 1, 3, 5, 9, ул. Пионерская, 7, ул. Советская, 6, ул. Пролетарская, дома 9 и 12.

11 ноября 2016 года прошла итоговая приемка вышеперечисленных домов.

За счет субсидий местного бюджета ООО «Коммунальщик», выполнен капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу улица Мичурина дом 2.

Площадь всех домов – 6035,2 кв. м., количество квартир – 106, количество жителей – 199 человек.

Ведется ремонт муниципального жилищного фонда, в 2016 году отремонтированы 4 квартиры (Угольная, 27-1, Первомайская 1-11, 11-10; 5-8) на сумму 597,23 тыс. рублей. Общая площадь отремонтированного жилья – 143,2 кв. м. Двухкомнатная квартира после проведенного ремонта предоставлена семье педагога начальных классов, изъявившей работать на нашей территории с переездом.

Содержание пустующего муниципального жилья – 1000,664 тыс. рублей (3,0 тысячи кв. м.).