ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2027 ГОДА»

ЗА 2022 Г.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2027 ГОДА»

ЗА 2022 Г.

| № п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | | | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от  планового  значения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | | | Факт | |
| ПОДПРОГРАММА 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Волчанского городского округа | | | | | | | | | | | |
| 1 | Степень износа коммунальной инфрастуктуры | | % | 40,0 | | | 40,0 | | 100 |  | |
|  | Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | | ед | 50 | | | 50 | | 100 |  | |
|  | Ввод дополнительных мощностей сетей коммунальной инфраструктуры (за весь период) – газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение | | км | 5,0 | | | 5,0 | | 100 |  | |
|  | Доля населения,  потребляющего питьевую  воду стандартного  качества | | % | 98 | | | 94 | | 100 | В 2022 году выполнены проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы по реконструкции запланированы на 2023-2024годы | |
| 2 | ПОДПРОГРАММА 2. Развитие газификации Волчанского городского округа | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Количество жилых домов (квартир) для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям; | | Тыс.  шт. | 0,04 | | | 0,04 | | 100 |  | |
| 2.2.2. | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей на территории городского округа | | км | 2,7 | | | 2,7 | | 100 |  | |
| ПОДПРОГРАММА 3. Повышение качества условий проживания населения Волчанского городского округа на 2014-2027 годы | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Доля граждан, проживающих в аварийном  и ветхом жилищном фонде,  по отношению к общей  численности населения  Волчанского городского округа | | % | 0,04 | | | 0,04 | | 100% |  | |
| 3.5 | Объем ввода в эксплуатацию жилья на одного жителя на конец отчетного периода | | кв.м/человека | 0,2 | | | 0,2 | | 100% |  | |
| 4 | ПОДПРОГРАММА 4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Волчанского городского округа | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Площадь ветхого и аварийного жилого фонда | Тыс.кв.м | | | 11,7 | 11,7 | | 100% | | |  |
| ПОДПРОГРАММА 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волчанского городского округа | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Экономия энергетических  ресурсов | | тыс.  т у. т. | 165 | | | 165 | | 100% |  | |
| ПОДПРОГРАММА 6. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Волчанского городского округа | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Протяженность улиц,  на которых установлены  опоры сетей уличного  освещения | | км | 68 | | | 68 | | 100 |  | |
|  | ПОДПРОГРАММА 7. Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2027 года» | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Уровень подготовки объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование объектов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий | | процентов | 100 | | | 100 | | 100 |  | |

Ведущий специалист отдела ЖКХ,

Строительства и архитектуры Белобородова О.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2027 ГОДА»

| Коды | Цель, задачи,   программные   мероприятия | | Срок  выполнения  (годы) | | Финансирование   тыс. рублей | | | | | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | | | Факт | | | процент  выполнения |  |
|  | Всего  по муниципальной  программе,  в том числе: | | 2022 | | 379291,50706 | | | 370435,15982 | | | 97 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ВГО | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего  по муниципальной  подпрограмме,  в том числе: | | 2022 | | 102435,27467 | | | | 102428,62946 | | 99,99 |  |
|  | федеральный бюджет | |  | | 0,00000 | | | | 0,00000 | |  |  |
|  | областной бюджет | |  | | 3664,200 | | | | 3664,200 | |  |  |
|  | местный бюджет | |  | | 98771,07467 | | | | 98764,4294 | |  |  |
|  | внебюджетные источники | |  | | 0 | | | | 0 | |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Всего  по муниципальной  подпрограмме,  в том числе: | | 2022 | | 10201,36100 | | | | 9503,02715 | | 93 |  |
|  | федеральный бюджет | |  | | 0 | | | | 0 | |  |  |
|  | областной бюджет | |  | | 9773,7000 | | | | 9075,36615 | |  |  |
|  | местный бюджет | |  | | 427,661 | | | | 427,661 | |  |  |
|  | внебюджетные источники | |  | | 0 | | | 0 | | |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2027 ГОДЫ | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего  по муниципальной  подпрограмме,  в том числе: | | 2022 | | 196933,68150 | | | 189248,00140 | | | 96 |  |
|  | федеральный бюджет | |  | | 189444,46314 | | | 182090,67664 | | |  |  |
|  | областной бюджет | |  | | 5034,76417 | | | 4879,80957 | | |  |  |
|  | местный бюджет | |  | | 2454,45419 | | | 2277,5151 | | |  |  |
|  | внебюджетные источники | |  | | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | | | | | |
|  | | Всего  по муниципальной  подпрограмме,  в том числе: | | 2022 | | 0 | | 0 | | | 0 | В 2022 году не предусмотрены мероприятия |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 0 | | 0 | | |  |  |
|  | | областной бюджет | |  | | 0 | | 0 | | |  |  |
|  | | местный бюджет | |  | | 0 | | 0 | | |  |  |
|  | | внебюджетные источники | |  | | 0 | | 0 | | |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего  по муниципальной  подпрограмме,  в том числе: | | 2022 | | 34737,72334 | | | | 34421,20667 | | 99 |  |
|  | федеральный бюджет | |  | | 0,00000 | | | | 0,00000 | |  |  |
|  | областной бюджет | |  | | 17707,4000 | | | | 17397,35731 | |  |  |
|  | местный бюджет | |  | | 17030,32334 | | | | 17023,8493 | |  |  |
|  | внебюджетные источники | |  | | 0,00000 | | | | 0,00000 | |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего  по муниципальной  подпрограмме,  в том числе: | | 2022 | | 11607,23255 | | | 11312,2242 | | | 97,5 |  |
|  | федеральный бюджет | |  | | 0,00000 | | | 0,00000 | | |  |  |
|  | областной бюджет | |  | | 213,6000 | | | 118,2150 | | |  |  |
|  | местный бюджет | |  | | 11393,63255 | | | 11194,00923 | | |  |  |
|  | внебюджетные источники | |  | | 0,00000 | | | 0,00000 | | |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2027 ГОДА» | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Обеспечение деятельности МКУ «УГХ» | | 2022 | | 23376,2340 | | 23345,131,91 | | | 99,7 | |  |
|  | федеральный бюджет | |  | | 0,0000 | | 0,00000 | | |  | |  |
|  | областной бюджет | |  | | 0,000000 | | 0,00000 | | |  | |  |
|  | местный бюджет | |  | | 23376,2340 | | 23345,13191 | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | |  | | 0 | | 0 | | |  | |  |

Ведущий специалист отдела ЖКХ,

Строительства и архитектуры Белобородова О.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2027 ГОДА»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 (0,97) | Оценка |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение (1) | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | Высокая результативность |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2027 ГОДА»

***Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Волчанского городского округа»***:

- Проводилась замена ветхих сетей водоснабжения и водоотведения. Оказано содействие МУП «ВТЭК» путем предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию Северо-Волчанского водозаборного узла, выполнялись работы по технологическому присоединению объекта для начала реконструкции в 2023 году.

***По подпрограмме 2 «Развитие газификации Волчанского городского округа»*** выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы, а так же строительно-монтажные работы по газификации жилых домов, муниципального оздоровительного загородного лагеря «Республика Грин» и газовой котельной поселка Вьюжный.

***Подпрограмма 3: «Повышение качества условий проживания населения Волчанского городского округа на 2014-2027 годы»***:

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда проинвестировано в строительство 2-х многоквартирных жилых домов в городе Волчанске по ул. М.Окружная д.99 и Социалистическая д.10. Объект по ул. М.Окружная д.99 введен в эксплуатацию и заселен в декабре 2022 года. Ввод объекта по ул. Социалистическая д. 10 – запланирован на 4 квартал 2023 г. Произведен выкуп 7 жилых помещений путем изъятия земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд.

Выполнены работы по обследованию части жилых домов, признанные аварийными жилые дома были снесены.

В рамках ***подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волчанского городского округа»*** разработана проектно-сметная документация по уличному освещению улиц Кольцевая, М.Окружная, Краснотурьинская, Октябрьская, Уральского Комсомола, Центральная, Транспортная, Угольная, Уральская, Пушкина, Труда, Новая, 8Марта, Чайковского и Волчанская.

Выполнены и оплачены работы:

- по техническому присоединению энергопринимающих устройств блочно-модульной котельной мощностью 32,5МВт;

- проведение государственной экспертизы изыскательских работ и проектно-сметной документации на строительство блочно-модульных котельных мощностью 32,5 МВт в северной части города и 1,2 МВ в южной части города.

***По подпрограмме 6: «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Волчанского городского округа»***. Выполнено

- благоустройство территории городского округа и дворовых территорий (спиливание тополей и скашивание травы, санитарное обслуживание общественных территорий);

- оплата уличного освещения;

- приобретение материалов и проведение работ по обслуживанию уличного освещения;

***По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической активности в Волчанском городском округе до 2027 года»*** обеспечено содержание муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства».

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» обеспечивает выполнение полномочий администрации Волчанского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства по всем направлениям. С 2012 года в состав учреждения вошла Единая дежурно-диспетчерская служба.