

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П Р О Т О К О Л**

Заседания Управляющего совета (проектного комитета) по реализации программы развития Волчанского городского округа

20.11.2017 г. № 6

Кабинет главы Волчанского городского округа

Председательствующий Управляющим советом – Вервейн А.В., глава Волчанского городского округа

Ответственный секретарь – Феттер Е.В., начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа

Присутствовали:

Пермяков А.Ю., председатель Волчанской городской Думы;

Смурыгина О.А., директор Фонда «Волчанский Фонд поддержки малого предпринимательства»;

Ивашев С.В., заместитель директора ООО «Горизонт»;

Клементьева Ю.П., начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского ГО;

Топчу Т.Н., и.о. директора МКУ «УГХ»;

Ситченкова Н.В., директор ООО «СтройИнвестГарант».

**Повестка:**

О согласовании изменений в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Волчанск».

*(докладчики: Вервейн А.В.; Феттер Е.В.)*

**Предложено:**

Внести изменения в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Волчанск» в части разбивки проектов «Текущий ремонт центральной улицы моногорода – улицы Пионерская» и «Благоустройство городского парка, расположенного по улице Карпинского, 18 в городе Волчанске» на 2 этапа.

**Выступил:**

Вервейн А.В.:

В связи с тем, что проводился ремонт наружных инженерных сетей водопровода и канализации по улице Пионерской, не был выполнен в срок ремонт автомобильной дороги улицы Пионерской, необходимо перенести завершение работ на 2018 год.

Срок выполнения муниципального контракта по проекту «Благоустройство городского парка, расположенного по улице Карпинского, 18 в городе Волчанске» - 15.12.2018 года. Так как данный проект включен в программу «5 шагов благоустройства» по Волчанску, необходимо показать выполнение работ по 2017 году, то есть этапировать проект в программе.

**Решили:**

1. Принять изменения в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Волчанск».

Голосовали «За» единогласно.

Председательствующий А.В. Вервейн

Секретарь Е.В. Феттер