**Отчет о реализации Инвестиционной стратегии Волчанского городского округа до 2030 года**

**за 2021 год**

Основные показатели Стратегии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | Значение показателя | | | % выполнения | |
| 2021 год | | Факт 2021 | от минимального | от целевого |
| минимальное | целевое |
|  | Цель. Привлечение инвестиций хозяйствующих субъектов, физических лиц и муниципальных структур в экономику Волчанского городского округа за счет организации новых производств, модернизации действующих, освоения новейших технологий, строительства и реконструкции объектов социальной, технологической инфраструктуры, объектов в сфере жизнеобеспечения, создания объектов городской среды | | | | | | | | | |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 302,79 | 592,937 | 448,326 | 310 | 325 | 263,055 | 84,8 | 80,9 |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | процентов | 113,4 | 195,8 | 75,6 | 103,3 | 101,6 | 68,8 | 66,6 | 67,7 |
|  | Задача 1 . Создание благоприятного инвестиционного климата и повышение уровня оценки предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в Волчанском городском округе (далее – задача 1 Стратегии) | | | | | | | | | |
|  | Место в инвестиционном рейтинге муниципальных образований Свердловской области | позиция | 43 | 10 | 10 | 34 | 32 | - | *-* | *-* |
|  | Оценка бизнес-сообществом инвестиционного климата в Волчанском городском округе | Процент удовлетворенности | - | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
|  | Количество созданных рабочих мест при реализации инвестиционных проектов | единиц | 53 | 39 | 18 | 30 | 30 | 34 | 113,3 | 113,3 |
|  | Задача 2. Формирование дополнительных конкурентных преимуществ инфраструктурного развития (далее – задача 2 Стратегии) | | | | | | | | | |
|  | Уровень развития муниципально-частного развития | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Количество заключенных соглашений муниципально-частного партнерства (ежегодно) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | Задача 3. Создание возможностей для усиления инвестиционной активности местных предприятий (далее – задача 3 Стратегии) | | | | | | | | | |
|  | Объем внебюджетных привлеченных инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 21,191 | 0,357 | 0,037 | 10 | 10 | 10,765 | 107,6 | 107,6 |
|  | Задача 4. Привлечение на территорию Волчанского городского округа новых субъектов инвестиционной деятельности (далее – задача 4 Стратегии) | | | | | | | | | |
|  | Количество областных, межмуниципальных культурных, спортивных мероприятий, ежегодно проводимых в Волчанском городском округе | единиц | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 | 50 |
|  | Количество специалистов, изъявивших желание жить и работать в Волчанском городском округе (предоставление жилья узким специалистам) | человек | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 | 50 |

Информация о реализации проектов по исполнению задач Стратегии

Проекты по реализации задачи 1 Стратегии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Мероприятие Стратегии | Проект | Результат реализации мероприятия |
| 1 | 1.1 Снижение административных барьеров для хозяйствующих субъектов | Внедрение электронных сервисов по оказанию услуг | Внедрена федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния |
| 2 | 1.2 Обеспечение эффективного взаимодействия органов муниципальной власти с бизнес-сообществом | Проведение деловых встреч бизнеса и муниципальной власти | Проведено 3 заседания Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Волчанском городском округе |
| 3 | 1.3 Участие в системе сопровождения инвестиционных проектов и доступности эффективных сервисов для осуществления инвестиционной деятельности | Разработка и внедрение перспективных подходов в практике органов местного самоуправления Волчанского городского округа | ООО «Сосьва-Лес» организовало подразделение на территории Волчанского городского округа и в 2018 году начало реализацию инвестиционного проекта «Модернизация лесоперерабатывающего завода по глубокой переработке древесины в Свердловской области». Администрацией Волчанского городского округа осуществляется полное взаимодействие с руководством предприятия и 8 февраля 2019 года совместно проведено открытие новой промышленной площадки на территории Волчанского городского округа, состоящей из погонажного цеха, двух сушильных камер и котельной. В 2021 году предприятие ведет выпуск продукции и создало 54 новых рабочих места |
| 4 | 1.4 Внедрение практики использования налоговых и иных финансовых преференций для субъектов инвестиционной деятельности | Реализация существующих мер поддержки инвестиционной деятельности | Налоговые и иные финансовые преференции не применялись |
| 5 | 1.5 Внедрение «лучших практик» улучшения инвестиционного климата | Участие в инвестиционном рейтинге муниципальных образований Свердловской области; участие в конкурсах | Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению позиций Волчанского городского округа в рейтинге содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 2019-2022 годы.  План мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности Волчанского городского округа на 2019-2021 годы |

Проекты по реализации задачи 2 Стратегии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Мероприятие Стратегии | Проект | Срок реализации проекта |
| 1 | 2.1 Использование механизмов муниципально-частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов | Строительство инфраструктуры с использованием механизмов муниципально-частного партнерства | 2021-2035 |
| Передача в концессию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных предприятий | 2022-2035 |
| 2 | 2.2 Участие Волчанского городского округа в реализации областных инфраструктурных проектов | Создание экскурсионно-туристического комплекса на территории городов Северного управленческого округа | 2020-2035 |
| 3 | 2.3 Реализация проектов повышения качества городской среды | Благоустройство дворовых территорий | В 2021 году завершено благоустройство дворовой территории в квартале улиц Парковая — Карпинского — Матросова |
| Развитие системы переработки мусора | Ведется оформление земельного участка под полигон |

Проекты по реализации задачи 3 Стратегии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Мероприятие Стратегии | Проект | Срок реализации проекта |
| 1 | 3.1 Развитие законодательной базы, ориентированной на создание лучших условий и дополнительных возможностей для привлечения инвестиций |  | 2020-2035 |

Проекты по реализации задачи 4 Стратегии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Мероприятие Стратегии | Проект | Срок реализации проекта |
| 1 | 4.1 Реализация программ по привлечению специалистов (узкие специалисты) в Волчанский городской округ | Предоставление рабочих мест и жилья узким специалистам (педагоги, врачи) | В 2021 году выделено жилое помещение учителю информатики, изъявившему желание жить и работать на территории Волчанского ГО |
| 2 | 4.2 Проведение областных и межмуниципальных деловых, культурных, социальных, спортивных событий | Форум национальных культур «Ожерелье Волчанска» | Форум проведен в сентябре 2021 года в режиме онлайн. Проведение мероприятие было организовано в виде презентации роликов в социальной сети Инстаграмм участников мероприятия из различных городов Северного Урала и коллективов Волчанского городского округа. |
| Чемпионат Свердловской области по боксу | Мероприятия не проводились в связи с введением ограничительных мер против распространения новой коронавирусной инфекции |

Информация о реализации инвестиционных проектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование инвестиционного проекта | Период реализации проекта | Исполнитель проекта | Результат реализации в 2021 году |
| 1 | Инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса | | | |
| 2 | Реконструкция и модернизация объектов молочного животноводства | 2018-2035 | АО «Волчанское» | Инвестиции – 14,8 млн. рублей – собственные средства (приобретение кормов, обновление стада) |
| 3 | Инвестиционные проекты в сфере промышленности | | | |
| 4 | Модернизация лесоперерабатывающего завода по глубокой переработке древесины на территории Свердловской области | 2018-2027 | ООО «Сосьва-лес» (волчанское подразделение) | Проект реализуется |
| 5 | Инвестиционные проекты в транспортно-логистическом комплексе | | | |
| 6 | Строительство соединительной дороги от ул. Карпинского до Западного подъезда № 2 к г. Волчанск от км 56+724 автодороги г. Серов - г. Североуральск - г. Ивдель в г. Волчанск в Свердловской области | 2016-2019 | ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» | Объект завершен. |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | 2018-2035 | МКУ «Управление городского хозяйства» | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Краснотурьинская (0,827 км);  - выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Северная — асфальтирование дорог в частном секторе (0,7 км);  - выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Первомайская — въезд в северную часть города (1,997 км);  - выполнение работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная и ул. Карпинского на территории ВГО» - въезд в южную часть города (0,565 и 1,773 км);  - выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Талицкая — асфальтирование дорог в частном секторе (0,78 км);  Реализуется двухгодичный проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Почтовая на территории ВГО» (автомобильная дорога частного сектора с выездом на садовые товарищества северной части города протяженностью - 1,338 км). |
| 8 | Инвестиционные проекты в энергетическом комплексе | | | |
| 9 | Газификация частного сектора Волчанского городского округа | 2018-2035 | АО «ГАЗЭКС» | Оплачены Проектно-изыскательские работы по объектам: «Газораспределительные сети низкого давления для газоснабжения жилых домов частного сектора в квартале, ограниченном улицами Островского – Кооперативная – Североуральская – Молодежная – Мичурина – Шевченко – Социалистическая – Труда – Вокзальная в городе Волчанске», «Газораспределительные сети низкого давления для газоснабжения жилых домов частного секторав квартале, ограниченном улицами Парковая – Октябрьская – Восточная – Короленко – Советская – Рабочая – Стахановская – Амбулаторная – переулок Малый в городе Волчанске» и «Газоснабжение жилых домов, муниципального оздоровительного загородного лагеря «Республика Грин» и газовой котельной, расположенных в поселке Вьюжный города Волчанска Свердловской области» |
| 10 | Инвестиционные проекты в сфере тепло-водоснабжения и водоотведения | | | |
| 11 | Строительство блочно-модульных котельных | 2017-2019 | МКУ «Управление городского хозяйства» | Объект завершен. |
| 12 | Модернизация и капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры | 2018-2035 | МКУ «Управление городского хозяйства» | Проведены работы по капитальному ремонту инженерных сетей по ул. Карпинского, по ул. Волчанская от ул. Базарная до ул. Комсомольская, по ул. Краснотурьинская от ул. Волчанская |
| 13 | Инвестиционные проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | | | |
| 14 | Участие в региональном проекте «Чистая среда» | 2019-2035 | МКУ «Управление городского хозяйства» | Строительство станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. |
| 15 | Инвестиционные проекты в сфере здравоохранения | | | |
| 16 | Реконструкция зданий ГБУЗ СО «Волчанская городская больница» (первый этаж взрослой поликлиники; первый этаж детской поликлиники; стационар) | 2018-2021 | ГБУЗ СО «Волчанская городская больница» | Ведутся ремонты |
| 17 | Реконструкция помещения администрации ВГО под поликлинику в южной части города | 2021 | Администрация ВГО | В проекте |
| 18 | Программа в сфере цифрового развития экономики | | | |
| 19 | Участие в региональной программе цифрового развития экономики Свердловской области | 2019-2035 | Предприятия и организации Волчанского городского округа | Работа в федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, инвестиции на улучшение качества оказания муниципальных услуг |
| 20 | Инвестиционные проекты в сфере образования | | | |
| 21 | Строительство общеобразовательного учреждения СОШ № 26 на 500 мест | 2020-2022 | Отдел образования ВГО | В проекте |
| 22 | Реконструкция помещения под зрительный зал МБОУ ДО Дом детского творчества (на 118 мест) | 2018-2019 | Отдел образования ВГО | Работы завершены |
| 23 | Строительство теплого перехода между зданием начальной школы и столовой (МАОУ СОШ № 23, ул. Молодежная, 68) | 2022-2023 | Отдел образования ВГО | В проекте |
| 24 | Строительство пищеблока в МОЗЛ «Республика ГРИН» | 2019-2020 | Отдел образования ВГО | Завершено строительство здания пищеблока. |
| 25 | Инвестиционные проекты в сфере физической культуры и спорта | | | |
| 26 | Строительство стандартного школьного стадиона с искусственным покрытием (ул. Мичурина, 9) | 2022-2023 | Отдел образования ВГО | В проекте |
| 27 | Строительство на городском стадионе «Труд» трибун, капитальный ремонт здания, входной группы, беговой дорожки, строительство лыжно-роллерной трассы | 2022-2024 | Отдел образования ВГО | В проекте |
| 28 | Инвестиционные проекты в сфере культуры | | | |
| 29 | Строительство здания под размещение библиотечно-музейного центра МКУ «Культурно-досуговый центр» и школы искусств на 100 мест | 2020-2022 | МКУ «Культурно-досуговый центр» | В проекте |
| 30 | Инвестиционные проекты в сфере развития городской среды | | | |
| 31 | Благоустройство дворовых территорий | 2017-2035 | МКУ «Управление городского хозяйства» | В 2021 году завершено благоустройство дворовой территории в квартале улиц Парковая — Карпинского — Матросова. Финансирование – 30,961 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 28,306 млн. рублей |
| 32 | Благоустройство территорий соответствующего назначения  (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | 2017-2020 | МКУ «Управление городского хозяйства» | Завершено благоустройство городского парка в южной части. |
| 33 | Инвестиционные проекты в сфере туризма | | | |
| 34 | Создание экскурсионно-туристического комплекса на территории городов Северного управленческого округа |  | Администрация ВГО | В проекте |