ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

ЗА 2022 ГОД

| №   п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от планового значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2022 | Факт  2022 |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского округа до 2026 года | | | | | |  |  |  |
| 1. | Цель 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Приведение технического состояния многоквартирных домов на территории Волчанского городского округа в соответствии с установленными правилами и нормами инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, кровли | | | | | |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество граждан, для которых создаются безопасные и благоприятные условия для проживания | чел. | 288 | 288 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Доля граждан, улучшивших условия проживания по отношению к общему числу жителей городского округа | % | 3,4 | 3,4 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Количество семей, для которых создаются безопасные и благоприятные условия для проживания | семей | 96 | 96 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Общая площадь многоквартирных жилых домов, отремонтированных в капитальном ремонте | тыс. м2 | 6,3 | 6,3 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Количество многоквартирных жилых домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | ед. | 3 | 3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. Содержание жилищного хозяйства на территории Волчанского городского округа до 2026 года | | | | | |  |  | 1 |
| 2.1. | Задача 2. Сохранение жилого фонда Волчанского городского округа и улучшение условий проживания в жилых помещениях для населения | | | | | |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | квартир | 8 | 8 | 100,0 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Количество нераспределенных жилых помещений | ед. | 188 | 188 | 100,0 |  |  |  |  |

Барабанова Н.В., директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

ЗА 2022 ГОД

| Коды | Цель, задачи,   программные   мероприятия | Срок  выполнения  (годы) | Финансирование   тыс. рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2022 | Факт  2022 | процент  выполнения |
|  | Всего  по муниципальной  программе,  в том числе: | 2022 | 34772,  2018200 | 34686,  25444 | 99,75 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 34772,  2018200 | 34686,  25444 | 99,75 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1.Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского округа до 2026 года | | | | | |
|  | Всего  по муниципальной подпрограмме,  в том числе: |  | 25112,59988 | 25 026,6526 | 99,66 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 25112,59988 | 25 026,6526 | 99,66 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | 1800,00 | 1715,85414 | 95,33 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 1800,00 | 1715,85414 | 95,33 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Предоставление субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского округа |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского округа |  | 23312,59988 | 23 310,79846 | 99,99 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 23312,59988 | 23 310,79846 | 99,99 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. Содержание жилищного хозяйства на территории Волчанского городского округа до 2026 года | | | | | |
|  | Всего  по муниципальной  подпрограмме,  в том числе: | 2022 | 9659,60184 | 9 659,60184 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 9659,60184 | 9 659,60184 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 4. Содержание нераспределенных жилых помещений на территории Волчанского городского округа |  | 5307,00 | 5307,00 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 5307,00 | 5307,00 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 5. Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | 4352,60184 | 4352,60184 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 4352,60184 | 4352,60184 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |

Барабанова Н.В., директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2026 ГОДА»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 (0,99) | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | Полное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение (1,0) | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | Высокая результативность |

Оценка муниципальной программы – 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» ЗА 2022 ГОД

В рамках муниципальной программы *«Развитие жилищного хозяйства Волчанского городского округа до 2026 года»* на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет средств местного бюджета за 2022 год израсходовано 34 686,25444 тыс. рублей:

- ремонт фасадов домов по ул. Комсомольский проспект, 6, по ул. Парковая, 9, по ул. Парковая, 10 – 23 310,79846 тыс. рублей;

С целью дальнейшего предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и молодым специалистам, произведены ремонты 8 пустующих квартир муниципального жилого за счет средств местного бюджета, за 2022 год израсходовано 4 352,60184 тыс. рублей по адресам:

- ул. Рабочая 26 – 15,

- ул. Краснотурьинская 23 – 2,

- ул. Угольная 27-69,

- ул. Волчанская 11-13,

- ул. Кольцевая 30-9,

- ул. Первомайская 11-9,

- ул. Рабочая 26-4,

- ул. Советская 5-4,

Общая площадь отремонтированного жилья – 382,1 кв. м.

Внос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 1 715,85414 тыс. рублей.

Содержание пустующего муниципального жилья – 5 307,00 тыс. рублей. Количество жилых помещений по состоянию на 31.12.2022 года -