ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

ЗА 2022 год

| №  п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2022 | Факт2022 |
| 1. | Цель 1. Обеспечение экологической безопасности, в том числе для зашиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов (ТКО) |
| 1.1. | Задача 1. Обустройство мест (площадок) для накопления ТКО в Волчанском городском округе |
| 1.1.1. | Объем вывезенного и утилизированного ТБО | м3 | 22000 | 18044,8 | 82,0 |  |
| 1.1.2. | Количество обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для накопления ТКО |
| 1.2.1. | Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО | м3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления ТКО в Волчанском городском округе | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Задача 3. Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления |
| 1.3.1. | Сокращение количества несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 |  |

Барабанова Н.В., директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

ЗА 2022 Г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды | Цель, задачи,  программные  мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| План2022 | Факт2022 | процент выполнения |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: |  | 73,0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 73,0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, минимизация экологических рисков через формирование и обеспечение функционирования муниципальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Волчанского городского округа |  | 73,0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 73,0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |

Барабанова Н.В., директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2024 ГОДЫ»

ЗА 2022 ГОД

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение (0) | Оценка |
| Q1 < 0,5 | Существенное недофинансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 (0,82) | Оценка |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | Средняя результативность (недовыполнение плана) |

Оценка муниципальной программы – Оценка — 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЗА 2022 ГОД

За 2022 год вывезено мусора 18044,8 м3. Частичная ликвидация несанкционированных свалок осуществлялась за счет средств МУП «Волчанский автоэлектротранспорт».

Дальнейшие действия в отношении муниципальной программы: Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.